АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЛОШСКОЕ»

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от 15 апреля 2020 г. № 11-р

п. Волошка Коношского района

Архангельской области

**Об утверждении плана мероприятий по благоустройству**

**территории населенных пунктов МО «Волошское».**

В целях приведения территории муниципального образования «Волошское» в надлежащее состояние, проведению работ по благоустройству населенных пунктов:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству населенных пунктов МО «Волошское». (Приложение № 1).

**Глава муниципального образования**

**«Волошское» Ю.Б. Попов**

Приложение № 1

к распоряжению главы

МО «Волошское»

от 15.04.2020 года № 11-р.

**ПЛАН**

мероприятий по проведению двухмесячника

по благоустройству территории МО «Волошское»

с 27.04.2020 г. по 27.06.2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Срок  Исполнения | ответственные |
| 1. | Уборка мусора на закрепленной территории (улицы) | весь период | Руководители предприятий, организаций всех форм собственности, население |
| 2. | Уборка территории у обелиска воинам, погибшим в ВОВ. | до 01.05.2020 г. | МБОУ «Волошская СШ» |
| 3. | Уборка территории детской площадки (ул.Советская) | апрель-май 2020 г. | Администрация,  население |
| 6. | Уборка территории кладбищ. | май-июнь 2020 г. | население |
| 7. | Очистка и ремонт помойных ям (ТБО от домов) | май-июнь 2020 г. | МУП «Теплосервис» |